龙须湖水库清淤扩容应急工程项目一期

施工招标

招标文件

项目编号：LXXLCRJ-2023-009

招 标 人：       郎溪县龙源建筑安装有限公司       （盖章）

交易代理：       郎溪县郎川人家工程咨询有限公司   （盖章）

日期：2023年7月17日

第一章 龙须湖水库清淤扩容应急工程项目一期

施工招标公告

一、招标条件

龙须湖水库清淤扩容应急工程项目一期施工，建设单位为郎溪县龙源建筑安装有限公司，项目已具备招标条件，现将有关招标事项说明如下：

二、项目概况与招标范围

1、工程名称：龙须湖水库清淤扩容应急工程采购项目一期施工

2、招标人：郎溪县龙源建筑安装有限公司

3、工程实施地点：龙须湖水库。

5、建设规模：须湖水库清淤扩容应急工程一期施工。工程内容：水库土方约31万立方米（进场时对原地面进行测绘，施工完成后对已完成作业断面进行测绘计算，具体以第三方实测数据为准，作为结算依据），包括土方挖运和处置等。弃土场在龙须湖水库南侧，取水口东侧，运距约 5.0 公里。

6、本次招标控制价为：12.00元/立方米；

7、计划工期：45个日历天

三、投标人资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

2、具有道路运输经营许可证。

3、项目负责人：具有效安全生产管理人员证书。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、文件的获取

1.时间：2023年7月17日至2023年7月21日

2.地点：郎溪县自来水总公司—信息公开板块（http://www.ahlxzlszgs.org.cn/以下不再赘述）。

3.方式：网上直接下载。

五、投标保证金

1.投标保证金：本项目响应保证金6万元整。

2、投标人开标现场须带齐6万元现金，中标单位现场缴纳响应保证金。

3、中标单位在签订合同时可将投标保证金转为履约保证金。

六、投标截止时间及开标地点

1.截止时间：2023年7月21日14时30分（北京时间）

2.地点：郎溪县建平镇郎涛路89号郎溪县龙源建筑安装有限公司三楼会议室。

七、联系方式

招   标  人：郎溪县龙源建筑安装有限公司

联   系  人：高先生

电       话：13965666798

招标代理机构：郎溪县郎川人家工程咨询有限公司

联  系  人： 周工

电      话： 15305637316

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 详见招标公告 |
| 2 | 招标代理机构 | 详见招标公告 |
| 3 | 项目名称 | 龙须湖水库清淤扩容应急工程采购项目一期 |
| 4 | 建设地点 | 郎溪县境内 |
| 5 | 计划工期 | 45个日历天 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 付款方式 | 竣工完成后（以弃土场平整为准）支付至已完成合格工程量价款的85%；待结算审核完成后付至结算价款的97%，余款竣工验收满三个月后无息付清。 |
| 8 | 投标人资格审查方式 | 资格后审。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 |  不接受。 □ 接受，应满足下列要求： |
| 10 | 踏勘现场 |  不组织。 □ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 11 | 投标预备会 |  不召开。 □ 召开，召开时间： 召开地点： |
| 12 | 投标保证金 | 详见招标公告 |
| 13 | 本项目服务费 | - 招标代理费等按国家计委计价格[2002]1980 号文及发改价格[2011]534 号文规定计取。 - 专家评审费由中标单位支付。 - 投标单位在投标报价时应考虑此项费用，无需单独列项，在中标人领取中标通知书前缴纳至招标代理机构。 |
| 14 | 资格审查的其他资料 | 详见第三章评标办法 |
| 15 | 是否允许递交备选投标方案 |  不允许。 □ 允许。 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本一份，副本叁份，装订本册17 |
| 18投标文件密封投标文件的正、副本可以放在一起包装密封，并在封口处加盖投标单位公章。 | 投标截止时间 | 详见投标邀请书（北京时间）。 |
| 19 | 递交投标文件地点 | 郎溪县龙源建筑安装有限公司三楼会议室 |
| 20 | 投标文件是否退还 | 退还投标文件的情形：资格审查未通过。 |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同递交投标文件地点。 |
| 22 | 中标公示地点（或网址） | 郎溪县自来水总公司—信息公开板块（http://www.ahlxzlszgs.org.cn/） |
| 23 | 其他事项 | 1、履约保证金：中标单位中标后，向招标人指定账户预交6万元。 2、工程竣工验收合格后一次性退还。 3、工程施工过程中如有质量问题，招标人做出相应的处罚，并在履约保证金中给与扣除。 4、中标后需编制交通导行方案，并经主管部门批准后方可进场实施。 |
| 24 | 评标办法 | 最低价中标 |

# 第三章  评标办法

1.评审原则

1.1合法、合规原则。

1.2公平、公正、科学、审慎、择优原则。

2.评审内容

2.1资格审查（投标文件审查）         满足招标文件要求

2.2评审结果                         有效投标人价格排序

3.资格审查（投标文件审查）

| 评审内容 | 评审因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 合法有效的营业执照扫描件并加盖投标人公章 |
|  | 资质等级 | 符合招标文件要求 |
|  | 负责人 | 符合招标文件要求 |

4．评审结果

4.1对通过资格审查（投标文件审查）的投标企业，根据按投标报价，由低到低高排序，推选1名报价最低的为中标候选人。若最低报价有相同时，则由招标人现场抽取。

4.2成交结果将在郎溪县自来水总公司—信息公开板块（http://www.ahlxzlszgs.org.cn/）公示1天；公示期满无异议后，第一中标候选人即为中标单位，并发放中标通知书。

# 第四章  合同格式

签订合同前招标人和中标单位自行商榷修改

# 第五章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                               （单位盖章）

法定代表人或其授权代理人：           （签字或盖章）

年  月  日

目 录

- 企业情况简介

- 投标函

3、投标报价表

4、法定代表人身份证明

5.授权委托书

6.其他资料

# 一、企业情况简介

(供应商可自行制作格式)

# 二.投标函

致：              （招标人名称）

1.我方已仔细研究了      （项目编号）      （项目名称）      标段施工招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以人民币（大写）      （￥     元）的投标单价（保留二位小数），工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      标准。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标，我方拟派     为本工程项目负责人，并配置    为专职安全员，并负责施工现场安全工作。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交各项保证金。

（3）我方承诺保证以真实身份参入施工建设，我方施工项目负责人和项目管理班子接受贵方全方位监管和考核，并愿意按招标文件相关条款接受贵方处罚。如我方出现挂靠行为，同意贵方终止合同并处以没收履约保证金的处罚。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                 （其他补充说明）。

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

地    址：                         网    址：

电    话：                         传    真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（单价） | 人民币大写 小写：￥ 注：即本项目成交价，报价保留二位小数。 |

投标人名称：

（盖单位章）

# 四.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                         （盖单位章）

年      月      日

注：附法定代表人身份证复印件

# 五.授权委托书

本人        （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：

年      月      日

注：如是委托代理人参加开标的，授权委托书必须附委托代理人身份证复印件。如是法定代表人参加开标的，授权委托书必须附法定代表人身份证复印件。

# 六.其他资料